KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TEST PLAN)

Dự án: E-commerce Website (Hệ thống Bán hàng Trực tuyến)

Mã dự án: PRJ-ECOM-2026

Phiên bản tài liệu: 1.0

Ngày lập: 06/02/2026

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

1.1 Mục đích

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử chức năng cho dự án Website E-commerce. Mục tiêu là xác định phạm vi, chiến lược, nguồn lực và lịch trình kiểm thử để đảm bảo chất lượng phần mềm trước khi phát hành phiên bản Release 1.0.

1.2 Tài liệu tham khảo

- Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) - Phiên bản 1.2.

- Bộ Mockup/Design giao diện người dùng (UI).

2. PHẠM VI KIỂM THỬ (TEST SCOPE)

2.1 Các tính năng trong phạm vi (In-Scope)

Nhóm kiểm thử sẽ tập trung vào Kiểm thử chức năng (Functional Testing) và Giao diện (UI Testing) cho 4 phân hệ cốt lõi:

- Module Authentication (Xác thực):

  - Đăng ký, Đăng nhập, Đăng xuất.

  - Quên mật khẩu, Đổi mật khẩu.

  - Bảo mật cơ bản (SQL Injection đơn giản).

- Module Product (Sản phẩm):

  - Tìm kiếm sản phẩm (Search).

  - Bộ lọc sản phẩm (Filter theo giá, danh mục).

  - Trang chi tiết sản phẩm.

- Module Cart (Giỏ hàng):

  - Thêm sản phẩm vào giỏ.

  - Cập nhật số lượng (Tăng/Giảm/Xóa).

  - Tính toán tổng tiền (Subtotal, Grand Total).

- Module Checkout (Thanh toán):

  - Nhập thông tin giao hàng.

  - Chọn phương thức thanh toán (COD, Visa giả lập).

  - Xử lý đặt hàng và tạo mã đơn hàng.

  - Lịch sử đơn hàng.

2.2 Các tính năng ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

- Kiểm thử Hiệu năng (Performance/Load Testing).

- Kiểm thử Tự động (Automation Testing).

- Kiểm thử Bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing).

- Tích hợp cổng thanh toán thực tế (Banking API).

- Ứng dụng trên Mobile (Native App) - Chỉ test giao diện Web Responsive.

3. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ (TEST ENVIRONMENT)

Để đảm bảo tính nhất quán, tất cả thành viên nhóm sẽ thực hiện kiểm thử trên cấu hình sau:

| Hạng mục | Chi tiết cấu hình |
| --- | --- |
| Thiết bị | PC / Laptop cá nhân. |
| Hệ điều hành | Windows 10 hoặc Windows 11 (64-bit). |
| Trình duyệt | Google Chrome (Phiên bản mới nhất - v120 trở lên). |
| Độ phân giải | 1920x1080 (Desktop View). |
| URL Server | http://staging.ecommerce-demo.com (Môi trường Staging). |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL (Dữ liệu giả lập đã được reset trước khi test). |

4. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)

4.1 Phương pháp tiếp cận

- Kiểm thử Hộp đen (Black-box Testing): Kiểm thử dựa trên yêu cầu nghiệp vụ, không can thiệp code.

- Kiểm thử Thủ công (Manual Testing): Thực hiện 100% bằng tay.

4.2 Kỹ thuật thiết kế Test Case

- Phân vùng tương đương (Equivalence Partitioning): Áp dụng cho các trường input (Email, Tìm kiếm).

- Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis): Áp dụng cho mật khẩu (min 8 ký tự), số lượng mua (min 1, max 99), lọc giá.

- Đoán lỗi (Error Guessing): Dựa trên kinh nghiệm để tìm các lỗi tiềm ẩn (VD: Nhập ký tự lạ, ngắt mạng khi đang thanh toán).

4.3 Định nghĩa mức độ lỗi (Bug Severity)

- Critical: Lỗi làm sập hệ thống, mất dữ liệu, hoặc chức năng chính không hoạt động (VD: Không thể thanh toán).

- Major: Lỗi chức năng lớn, logic sai, không có cách giải quyết tạm thời (Workaround).

- Minor: Lỗi giao diện nhỏ, sai chính tả, không ảnh hưởng chức năng.

5. TIÊU CHÍ KIỂM THỬ (TEST CRITERIA)

5.1 Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

- Môi trường Staging đã sẵn sàng.

- Tài liệu Test Case đã được Review và phê duyệt.

- Dữ liệu test mẫu đã được khởi tạo.

5.2 Tiêu chí kết thúc & Chấp nhận (Exit Criteria)

- 100% Test Case đã được thực thi.

- Tỷ lệ Pass Rate đạt tối thiểu 90%.

- Không còn lỗi Critical và High ở trạng thái Open.

- Hoàn thành Báo cáo tổng kết (Test Summary Report).

6. LỊCH TRÌNH DỰ KIẾN (SCHEDULE)

| Giai đoạn | Thời gian | Hoạt động chính |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 | 01/02 - 03/02 | Phân tích yêu cầu & Lập Test Plan. |
| Tuần 2 | 04/02 - 06/02 | Thiết kế Test Case (Test Design). |
| Tuần 3 | 07/02 - 09/02 | Thực thi Test (Execution) & Log Bug. |
| Tuần 4 | 10/02 | Tổng hợp Báo cáo & Đánh giá chất lượng. |

7. VAI TRÒ & TRÁCH NHIỆM (ROLES & RESPONSIBILITIES)

| Vai trò | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Đoàn Hoàng Quân | Quản lý dự án, Review tài liệu, Viết Test Report, Quyết định Release. |
| Tester 1 | [Tên TV1 - P1] | Phụ trách Module Authentication. |
| Tester 2 | [Tên TV2 - P2] | Phụ trách Module Product & RTM. |
| Tester 3 | [Tên TV3 - P3] | Phụ trách Module Cart & Bug Management. |
| Tester 4 | [Tên TV4 - P4] | Phụ trách Module Checkout & Metrics Dashboard. |

8. SẢN PHẨM BÀN GIAO (DELIVERABLES)

- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan).

- Bộ Test Case (Excel) - Bao phủ 4 Module.

- Danh sách lỗi (Bug Reports) - Phân loại theo mức độ nghiêm trọng.

- Ma trận truy vết yêu cầu (RTM).

- Dashboard chỉ số kiểm thử (Test Metrics).

- Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test Summary Report).

PHÊ DUYỆT (APPROVAL)

| Người phê duyệt | Chức vụ | Ngày ký | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- |
| Trương Anh Hoàng | Project Owner |  |  |
| Đoàn Hoàng Quân | QA Lead | 06/02/2026 |  |