BÁO CÁO TỔNG KẾT KIỂM THỬ (TEST SUMMARY REPORT)

Dự án: E-commerce Website

Mã dự án: PRJ-ECOM-2026

Giai đoạn: Release 1.0

Ngày báo cáo: 06/02/2026

Người lập: Đoàn Hoàng Quân - QA Lead

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)

Đợt kiểm thử cho phiên bản Release 1.0 được thực hiện từ ngày 01/02/2026 đến 06/02/2026. Nhóm kiểm thử (QA Team) đã hoàn thành việc kiểm thử chức năng và giao diện cho 4 phân hệ cốt lõi: Authentication, Product, Cart, và Checkout.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống vẫn còn tồn tại các lỗi nghiêm trọng (Critical Bugs) ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng thanh toán và tính toàn vẹn dữ liệu. Dựa trên tiêu chí kết thúc (Exit Criteria) đã đề ra trong Test Plan, phiên bản này CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN để phát hành ra thị trường.

2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ TEST (TEST RESULTS SUMMARY)

Dưới đây là số liệu tổng hợp từ quá trình thực thi 54 Test Case:

| Hạng mục (Category) | Số lượng (Count) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số Test Case quy hoạch | 54 | 100% |
| Số Test Case đã chạy (Executed) | 54 | 100% |
| Pass (Đạt) | 45 | 83.3% |
| Fail (Hỏng/Lỗi) | 9 | 16.7% |

Nhận xét:

- Tỷ lệ thực thi đạt 100% (Đạt yêu cầu).

- Tỷ lệ Pass (83.3%) thấp hơn mục tiêu đề ra ban đầu trong Test Plan (90%). Điều này cho thấy chất lượng code của bản build hiện tại chưa ổn định.

3. PHÂN TÍCH LỖI (DEFECT ANALYSIS)

Tổng số lỗi được ghi nhận và báo cáo: 10 Bugs.

3.1 Phân bố theo mức độ nghiêm trọng (By Severity)

- Critical (Nghiêm trọng): 3 lỗi (30%) - Đây là các lỗi chặn đứng luồng nghiệp vụ chính (Showstoppers), bao gồm lỗi treo hệ thống khi thanh toán và lỗi tính sai tổng tiền.

- Major (Lớn): 4 lỗi (40%) - Các lỗi logic nghiệp vụ sai lệch (bộ lọc giá, hiển thị trạng thái đơn hàng).

- Minor (Nhỏ): 3 lỗi (30%) - Các lỗi về giao diện, hình ảnh, chính tả.

3.2 Phân bố theo Module (By Module)

- Authentication: 3 lỗi (20% - Mật độ cao). Chứa lỗ hổng bảo mật SQL Injection.

- Product: 2 lỗi.

- Cart: 2 lỗi. Chứa lỗi tính toán tiền nong nghiêm trọng.

- Checkout: 2 lỗi. Chứa lỗi hiệu năng (treo khi mạng chậm).

- General: 1 lỗi (Footer).

4. CÁC VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG (OUTSTANDING ISSUES)

Dưới đây là danh sách Top 3 lỗi Critical cần đội ngũ phát triển (Dev Team) khắc phục ngay lập tức:

- [BUG_CHECK_001] Nút 'Đặt hàng' bị treo (Infinite Loading): Khi mạng chậm, hệ thống quay loading vô tận, khách hàng không biết đơn đã được đặt hay chưa. Đây là rủi ro mất đơn hàng rất cao.

- [BUG_CART_001] Tính sai Tổng tiền (Grand Total): Khi số lượng sản phẩm đạt mức tối đa (99), hệ thống tính sai tổng tiền (thiếu hàng chục triệu đồng). Đây là lỗi logic kinh doanh (Business Logic) không thể chấp nhận.

- [BUG_AUTH_003] Lỗi bảo mật SQL Injection: Trang đăng nhập bị treo trắng trang (White Screen) khi nhập chuỗi ký tự lạ, cho thấy hệ thống chưa xử lý đầu vào an toàn.

5. ĐÁNH GIÁ RỦI RO (RISK ASSESSMENT)

- Rủi ro Tài chính (Cao): Do lỗi tính toán trong giỏ hàng, nếu release bây giờ sẽ gây thất thoát doanh thu hoặc khiếu nại từ khách hàng.

- Rủi ro Trải nghiệm (Cao): Lỗi treo khi đặt hàng và lỗi bộ lọc sản phẩm làm giảm nghiêm trọng uy tín của website.

- Rủi ro Bảo mật (Trung bình): Cần rà soát lại toàn bộ các ô nhập liệu (Input fields) để chặn SQL Injection và XSS.

6. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ (CONCLUSION)

Dựa trên các số liệu và phân tích ở trên, QA Team đưa ra quyết định cuối cùng:

❌ QUYẾT ĐỊNH: KHÔNG PHÁT HÀNH (NO-GO / NO-RELEASE)

Kiến nghị hành động (Action Items):

- Fix Bugs: Đội Dev cần ưu tiên sửa toàn bộ 3 lỗi Critical và 4 lỗi Major trong vòng 3 ngày tới.

- Re-test: QA Team sẽ kiểm tra lại các lỗi đã sửa ngay khi có bản Build mới.

- Regression Test: Thực hiện kiểm thử hồi quy toàn bộ Module Cart và Checkout để đảm bảo việc sửa lỗi không sinh ra lỗi mới.

- Dự kiến: Phiên bản Release 1.1 sẽ được đánh giá lại vào ngày 10/02/2026.

XÁC NHẬN (APPROVAL)

| Người lập báo cáo | Ngày lập | Chữ ký |
| --- | --- | --- |
| Đoàn Hoàng Quân (QA Lead) | 06/02/2026 |  |